# Mẫu báo cáo (Tham khảo)

# Báo Cáo Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Phần Mềm

Tên Dự Án: Xây dựng ứng dụng di động SmartFinance hỗ trợ quản lý vầ phân tích chi tiêu cá nhân bằng công nghệ Java
Thời gian thực hiện: Từ 27/10/2025 đến 24/11/2025
Quản lý dự án: Đỗ Duy Toàn
Thành viên: Ngô Văn Hiệp

Trịnh Gia Luật

Phạm Qúy Nam

Phan Hữu Phước               
Công cụ quản lý: [Jira, Trello, Git, v.v.]

# Kế Hoạch thực hiện

| Tuần | Thời gian |  | Mục tiêu chính | Công việc dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27/10/2025 | 3/11/2025 | Phân tích yêu cầu, xây dựng tài liệu | - Thu thập, tìm hiểu yêu cầu bài toán - Phân tích yêu cầu người dùng , xác định các chức năng chính - Xây dựng Báo cáo (Mở đầu , Chương 1 ) |
| 2 | 3/11/2025 | 10/11/2025 | Thiết kế hệ thống | - Vẽ biểu đồ Use Case (tổng quát , chính , quan hệ) - Thiết kế CSDL (mức logic và vật lý ) - Thiết kế giao diện (wireframe/mockup) cho các màn hình - Thống nhất quy tắc code và thiết kế (bố cục, màu sắc, đặt tên) |
| 3 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | Lập trình chức năng cốt lõi | - Xây dựng chức năng Quản lý người dùng (Đăng ký, Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Sửa thông tin) - Xây dựng chức năng Quản lý danh mục nguồn tiền - Xây dựng chức năng Quản lý thu nhập - Xây dựng chức năng Quản lý chi tiêu - Xây dựng chức năng Báo cáo & Tiện ích (Tìm kiếm , Xem thống kê ) |
| 4 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | Tích hợp và kiểm thử Hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao | - Tích hợp các module chức năng - Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm thử (UI testing bằng Espresso ) - Hoàn thiện Báo cáo (Chương 3: Kết luận , Hướng phát triển ) - Chuẩn bị sản phẩm trình diễn |
| 5 | 24/11/2025 | 1/12/2025 | Thi KTHP |  |

# Báo cáo theo tuần hàng tuần

## Tuần 1: Từ 27/10/2025 đến 3/11/2025

| TT | Họ tên | Vai trò | Nội dung công việc | Tự đánh giá | Đánh giá của nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Duy Toàn | Trưởng nhóm | - Quản lý chung, phân công nhiệm vụ - Xác định mục tiêu dự án - Tổng hợp Báo cáo Mở đầu và phạm vi nghiên cứu | 9/10 | 9/10 |
| 2 | Ngô Văn Hiệp | Thành viên | - Tìm hiểu yêu cầu bài toán - Phân tích ý tưởng hình thành bài toán | 8/10 | 9/10 |
| 3 | Trịnh Gia Luật | Thành viên | - Phân tích yêu cầu chức năng (Quản lý người dùng , danh mục , thu , chi ) - Phân tích yêu cầu phi chức năng | 8/10 | 8/10 |
| 4 | Phạm Qúy Nam | Thành viên | - Thu thập tài liệu, công cụ hỗ trợ thực hiện - Tổng hợp kiến thức áp dụng (Java, XML, SQLite) | 9/10 | 9/10 |
| 5 | Phan Hữu Phước | Thành Viên | - Viết Chương 1: Tổng quan về đề tài - Xác định ý nghĩa thực tiễn của đề tài | 9/10 | 8/10 |

Minh chứng các hoạt động của nhóm: https://github.com/toando22/SmartFinance-App

## Tuần 2: Từ 3/11/2025 đến 10/11/2025

| TT | Họ tên | Vai trò | Nội dung công việc | Tự đánh giá | Đánh giá của nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Duy Toàn | Trưởng nhóm | - Quản lý, giám sát tiến độ - Chủ trì thiết kế CSDL (mức logic và vật lý) - Phân tích, thiết kế bảng Users, Incomes, Expenses - Xây dựng chức năng chính, các yêu cầu chức năng(yêu cầu chức năng và phi chức năng), yêu cầu người dùng) | 9/10 | 10/10 |
| 2 | Ngô Văn Hiệp | Thành viên | - Thiết kế biểu đồ Use Case (tổng quát, các use case chính) - Thiết kế bảng Budgets, Notifications | 9/10 | 9/10 |
| 3 | Trịnh Gia Luật | Thành viên | - Thiết kế bảng Budgets, Notifications - Thiết kế bảng Categories | 8/10 | 9/10 |
| 4 | Phạm Qúy Nam | Thành viên | - Thiết kế giao diện (Wireframe/Mockup) cho các màn hình chính (Đăng nhập, Đăng ký, Màn hình chính) - Thiết kế giao diện (Wireframe/Mockup) cho các màn hình chức năng (QL Thu, QL Chi, Thống kê) | 7/10 | 8/10 |
| 5 | Phan Hữu Phước | Thành Viên | - Thiết kế giao diện (Wireframe/Mockup) cho các màn hình chức năng (QL Thu, QL Chi, Thống kê) - Viết Chương 2 (Phần Phân tích yêu cầu) | 9/10 | 8/10 |

Minh chứng các hoạt động của nhóm: https://github.com/toando22/SmartFinance-App

## Tuần3 : Từ 10/11/2025 đến 17/11/2025

| TT | Họ tên | Vai trò | Nội dung công việc | Tự đánh giá | Đánh giá của nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Duy Toàn | Trưởng nhóm | - Module Lõi & QL Người dùng - Code toàn bộ "Lõi":db, model, dao, utils - Code Module 2.3.1: ui/sign (toàn bộ) & ui/user - Đẩy code Lõi lên nhánh main | 9/10 | 9.5/10 |
| 2 | Ngô Văn Hiệp | Thành viên | - Quản lý Thu Nhập - Package ui/income (Gồm AddIncomeActivity, UpdateIncomeActivity, ViewIncomeActivity) - Các file layout XML tương ứng cho 3 Activity trên | 8/10 | 9/10 |
| 3 | Trịnh Gia Luật | Thành viên | - Quản lý Chi Tiêu - Package ui/expense (Gồm AddExpenseActivity, UpdateExpenseActivity, ViewExpenseActivity - Các file layout XML tương ứng cho 3 Activity trên | 8.5/10 | 8.5/10 |
| 4 | Phạm Qúy Nam | Thành viên | - Quản lý Danh mục & Ngân sách - Package ui/category (Gồm AddCategoryActivity, EditCategoryActivity) - File ui/sign/SetBudgets.java (Chức năng đặt ngân sách) - Các file layout XML tương ứng | 9/10 | 8.5/10 |
| 5 | Phan Hữu Phước | Thành Viên | - Báo cáo, Trang chủ & Adapters - Package adapter (Toàn bộ BudgetAdapter, NotificationAdapter, ReportAdapter, ThuChiAdapter - Package ui/main (MainActivity.java) - File ui/sign/ReportTransaction.java - File ui/sign/notification_user.java | 9/10 | 9/10 |

Minh chứng các hoạt động của nhóm: https://github.com/toando22/SmartFinance-App.git

Link drive: https://docs.google.com/document/d/1IyehyqPawgWqDTyOGYwAFx2ddCPEBwvBs3XIaqF9TyI/edit?usp=sharing

## .Tuần4 : Từ 17/11/2025 đến 24/11/2025

| TT | Họ tên | Vai trò | Nội dung công việc | Tự đánh giá | Đánh giá của nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Duy Toàn | Trưởng nhóm | 1. Merge code: Review và merge 4 Pull Request từ 4 thành viên vào main 2. Viết test case module QL người dùng 3. Kiểm thử Tích hợp: Đảm bảo 5 module hoạt động chính xác với nhau 4. Tổng hợp & Hoàn thiện Báo cáo cuối kỳ | 9/10 | 9.5/10 |
| 2 | Ngô Văn Hiệp | Thành viên | 1. Đẩy (push) code hoàn thiện lên nhánh vhiep và tạo Pull Request. 2. Viết Test case và kiểm thử chức năng cho module QL Thu Nhập. 3.Sửa các lỗi (bugs) được phát hiện trên module của mình. | 8/10 | 8.5/10 |
| 3 | Trịnh Gia Luật | Thành viên | 1. Đẩy (push) code hoàn thiện lên nhánh gluat và tạo Pull Request. 2. Viết Test case và kiểm thử chức năng cho module QL Chi Tiêu. 3.Sửa các lỗi (bugs) được phát hiện trên module của mình. | 9/10 | 9/10 |
| 4 | Phạm Qúy Nam | Thành viên | 1. Đẩy (push) code hoàn thiện lên nhánh qnam và tạo Pull Request. 2. Viết Test case và kiểm thử chức năng cho module QL Danh mục & Ngân sách. 3.Sửa các lỗi (bugs) được phát hiện trên module của mình. | 8.5/10 | 9/10 |
| 5 | Phan Hữu Phước | Thành Viên | 1. Đẩy (push) code hoàn thiện lên nhánh hphuoc và tạo Pull Request. 2. Viết Test case và kiểm thử module Báo cáo & Adapters 3.Hỗ trợ nhóm trưởng rà soát, hoàn thiện tài liệu báo cáo. | 8.5/10 | 8.5/10 |

Minh chứng các hoạt động của nhóm: https://github.com/toando22/SmartFinance-App.git

Link drive: https://docs.google.com/document/d/1IyehyqPawgWqDTyOGYwAFx2ddCPEBwvBs3XIaqF9TyI/edit?usp=sharing

# Báo cáo chung toàn quá trình

| TT | Họ tên | Vai trò | Nội dung công việc | Tự đánh giá | Đánh giá của nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Duy Toàn | Trưởng nhóm | 1. Quản trị dự án: Lên kế hoạch, phân chia task, thiết lập Git Repository, quản lý nhánh (Branching) và Merge code. 2. Thiết kế hệ thống (Core): Thiết kế ERD, CSDL SQLite (DatabaseHelper, DatabaseContract), xây dựng toàn bộ hệ thống Models và DAOs (UserDAO, IncomeDAO, ExpenseDAO...). 3. Lập trình module phức tạp: Xây dựng Module Quản lý người dùng (Đăng nhập, Đăng ký, Bảo mật với BCrypt), các lớp Utils (AuthenticationManager). 4. Khắc phục sự cố: Giải quyết 100% các xung đột (Merge conflicts) và lỗi tích hợp hệ thống. | 9.5/10 | 10/10 |
| 2 | Ngô Văn Hiệp | Thành viên | 1. Tham gia phân tích yêu cầu module Thu nhập. 2. Thiết kế giao diện và lập trình logic cho các Activity: AddIncome, UpdateIncome, ViewIncome. 3. Kết nối thành công với IncomeDAO do trưởng nhóm cung cấp. 4. Hoàn thành kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho chức năng của mình. | 9/10 | 9/10 |
| 3 | Trịnh Gia Luật | Thành viên | 1. Tham gia phân tích yêu cầu module Chi tiêu. 2. Thiết kế giao diện và lập trình logic cho các Activity: AddExpense, UpdateExpense, ViewExpense. - Xử lý logic hiển thị danh sách chi tiêu phức tạp. - Phối hợp tốt với trưởng nhóm để sửa lỗi logic khi gọi Database. - Chỉnh sửa báo cáo BTL | 9/10 | 9/10 |
| 4 | Phạm Qúy Nam | Thành viên | 1. Thiết kế giao diện và lập trình module Danh mục (Category) và Ngân sách (Budget). 2. Xử lý logic thêm/sửa/xóa danh mục động. 3. Xây dựng chức năng SetBudgets logic chặt chẽ. 4. Đóng góp tích cực trong việc thiết kế UI chung của ứng dụng. 5. Chỉnh sửa báo cáo BTL | 9/10 | 9/10 |
| 5 | Phan Hữu Phước | Thành viên | 1. Xây dựng màn hình chính (MainActivity) và tích hợp các Fragment/Menu. 2. Lập trình các Adapters (BudgetAdapter, ReportAdapter...) để hiển thị dữ liệu lên RecyclerView. 3. Xây dựng module Báo cáo thống kê (Biểu đồ). 4. Hoàn thành kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho chức năng của mình. | 9/10 | 9/10 |

# Lưu ý:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án với tên file được đặt theo mẫu <Nhóm số>_<Ten dự án rút gon>_KHBC.docx

- Báo cáo tiến độ thực hiện và minh chứng phải được gửi vào thứ 6 hàng tuần vào Google Driver do Thầy chỉ định  và zalo (Gửi cả hai nơi)